Protokoll för möte – 17/5-2016

Facilitator: Albin Bååw

Närvarande: Albin Bååw, Kristoffer Ek & Pedram Shirmohammad

1. Mål

1. GUI 75%

2. Rapporter

Problem återstår där flera personer har jobbat med samma arbetsuppgifter.

I övrigt rullar allt på.

3. Diskussion

Vilka uppgifter är ens ”egna” på Trello?

Tydligt att det inte fungerar när alla tar uppgifter slumpmässigt. Någon kommer på att det hade varit bra om man höll sig till ”sitt område”.

4. Resultat från diskussionen

Gruppen kom fram till att man ska försöka hålla sig till ett område även om det är bra att uppgifterna finns på Trello.

5. Till nästa gång

1. Nästa möte är 12:00 19/5 i något maskingrupprum